Объект капитального строительства: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, корпус 2, Московская обл., г. Подольск, ул. Строителей, уч. 15

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик (технический заказчик): ООО «СЗ Девелопмент», ОГРН 1157746000000, ИНН 7701000000, г. Москва, ул. Ленина, д. 1; СРО Ассоциация «Стройнадзор», рег. № 123

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, СРО)

Лицо, осуществляющее строительство: ООО «ГенСтрой», ОГРН 1157746111111, ИНН 7702000000, г. Москва, пр-т Мира, д. 10; СРО Ассоциация «Объединение строителей», рег. № 456

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, СРО)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «ПроектБюро», ОГРН 1157746222222, ИНН 7703000000, г. Москва, ул. Проектная, д. 5; СРО Ассоциация «Проектировщики», рег. № 789

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, СРО)

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию: ООО «СубМонтаж», ОГРН 1157746333333, ИНН 7704000000, г. Москва, ул. Монтажная, д. 7; СРО Ассоциация «Объединение строителей», рег. № 456

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, СРО)

АКТ

освидетельствования скрытых работ

№ 2    «06» марта 2026 г.

Представители:

Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля — ООО «СЗ Девелопмент», инженер строительного контроля, Петров П.П., приказ № 21-к от 15.01.2026, НРС № С-77-123456

Представитель лица, осуществляющего строительство — ООО «ГенСтрой», начальник участка, Сидоров С.С., приказ № 7 от 09.01.2026, НРС № С-77-654321

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию — ООО «СубМонтаж», прораб, Иванов И.И., приказ № 3 от 09.01.2026

произвели осмотр работ, выполненных ООО «СубМонтаж», ОГРН 1157746333333, ИНН 7704000000, г. Москва, ул. Монтажная, д. 7; СРО Ассоциация «Объединение строителей», рег. № 456, и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/А-Г

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации: 2024-15-КЖ1, листы 5-8

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены: Бетон тяжёлый В25 W6 F150, ГОСТ 26633-2015 (Паспорт качества № ПК-118/26 от 02.02.2026)

(наименование строительных материалов (изделий) со ссылкой на документы, подтверждающие качество и безопасность)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: Исполнительная схема № 13 от 05.03.2026; протокол испытаний бетона № 44 от 05.03.2026

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

5. Даты: начала работ «25» февраля 2026 г.;   окончания работ «05» марта 2026 г.

6. Работы выполнены в соответствии с: СП 70.13330.2012, разд. 5; СП 63.13330.2018; проект 2024-15-КЖ1

(наименования и пункты технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ: Гидроизоляция фундаментной плиты

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения: —

Акт составлен в 2 экземплярах.

Приложения: Исполнительная схема № 13 — 1 л.; протокол № 44 — 2 л.

Подписи:

Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля:

| инженер строительного контроля, Петров П.П., приказ № 21-к от 15.01.2026, НРС № С-77-123456 | _______________ |
| --- | --- |

| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о полномочиях) | (подпись) |
| --- | --- |

Представитель лица, осуществляющего строительство:

| начальник участка, Сидоров С.С., приказ № 7 от 09.01.2026, НРС № С-77-654321 | _______________ |
| --- | --- |

| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о полномочиях) | (подпись) |
| --- | --- |

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

| прораб, Иванов И.И., приказ № 3 от 09.01.2026 | _______________ |
| --- | --- |

| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о полномочиях) | (подпись) |
| --- | --- |